ДПО-1 · учебный материал · кейс «Деталь Вал»

08. ПРАКТИКУМ: ОТ ИСТОЧНИКА К РЕШЕНИЮ

Рабочая карта слушателя

СКВОЗНОЙ КЕЙС Вы работаете с реальным опубликованным примером технологической документации и несколькими учебными дополнениями. Ваша задача - не просто получить ответ ИИ, а доказать, что результат основан на данных и проверен.

| Этап | Что сделать |
| --- | --- |
| Этап 1. Источник | Из HTML INNER извлечь маршрутную карту и операционную карту 010. Создать две отдельные таблицы. Не объединять значения. |
| Этап 2. Проверка | Выявить различие Тшт операции 010: 8,5 мин в маршрутном примере и 2,98 мин в операционном примере. Сформулировать вопрос технологу. |
| Этап 3. Расчёт | После решения преподавателя использовать выбранный набор данных и рассчитать время партии 10 деталей. |
| Этап 4. Ресурсы | Наложить ограничения участка, обед, окна оборудования и ОТК. Построить расписание. |
| Этап 5. Поставка | Добавить К-17 и проверить, влияет ли плановое поступление на расписание. |
| Этап 6. Событие | Получить карточку задержки. Перестроить расписание, показать простой и новую дату/время окончания. |
| Этап 7. Контроль | Добавить испытания. Определить возможность завершения цикла в доступном окне стенда. |
| Этап 8. Коммуникация | Сопоставить расчёт с фрагментами переписки. Найти факты, уточнения и неподтверждённые оценки. |
| Этап 9. Выгрузка | Создать Excel с расчётами, Word-записку руководителю и структуру 3-слайдовой презентации. |
| Этап 10. Нормоконтроль | Попросить ИИ найти минимум 5 слабых мест собственного результата и провести ручную сверку. |

Обязательные правила ответа ИИ

Указывать источник каждого значимого числа.

Отделять исходные данные от вычислений и допущений.

Не устранять противоречие без явного основания.

Показывать формулу расчёта времени.

Если информации недостаточно, задавать вопрос, а не придумывать ответ.

Финальное производственное решение оставлять человеку.